青阳县城规划建设管理2014-2017年六项行动目标任务细化表

| 目标 | 目标内容 | 目标细化 | 具体内容 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、规划提升行动（牵头单位：住建委） | 完善体系规划 | 构建完善规划体系。 | 1、补充总体规划中规划区空间利用规划和城区规划管理单元规划； 2、进一步完善专业规划、城区控规以及重要地块修建性详规的编制工作。 | 1、编制完成道路网专项规划；（住建委） 2、编制完成燃气专项规划。（港华燃气公司） 3、编制完成县经济开发区控规。（开发区管委会、住建委） | 1、补充总规中规划区空间利用规划和城区规划管理单元规划；（住建委） 2、编制完成电力专项规划。（供电公司） 3、编制完成城区环境卫生专项规划。（行政执法局） 4、编制完成城区广告专项规划。（行政执法局） 5、编制完成教育设施专项规划。（教育局） 6、编制完成城市景观风貌专项规划。（住建委） 7、编制完成城市防洪排涝专项规划。（住建委、水务局） 8、编制完成人防专项规划。（人防办） 9、编制完成老城区控规。（住建委） 10、编制完成新区商业老街等城市重要地块修建性详规。（住建委） | 1、编制完成地下空间开发利用规划。（人防办） 2、编制完成消防专项规划。（消防大队） 3、编制完成气象探测站环境保护专项规划（修编）。（气象局） 4、编制完成城市重要地块修建性详规。（住建委） | 编制完成城市重要地块修建性详规。（住建委） | 括号内为责任单位 |
|  | 目标内容 | 目标细化 | 具体内容 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 备注 |
|  | 健全决策 机制 | 一、建立科学 决策机制 二、实施规划公告制度。 | 1、建立“专家领衔、政府决策”的科学决策机制，优化人员组成，完善议事规则； 2、实行“阳光规划”和公告制度建立规划展示馆。 3、加强规划决策信息化建设，建立规划数字信息平台。 | 1、聘请规划、建筑园林绿化等方面的专家，优化县规委会人员组成，完善议事规则；（规划委） 2、建立“阳光规划”和公告制度；（住建委） 3、对城区建设项目实行批前、批后公告制度。（住建委） | 1、完成规划展示馆建设；（住建委） 2、建立重大事项由专家、人大代表、政协委员参与的评估制度。（住建委） | 1、探索、建立规划设计方案第三方评价制度。（住建委） 2、完成规划数据信息平台建设。（住建委） |  |  |
|  | 强化实施监督 | 一、严格规划许可审批程序； 二、严格依据控规出具规划条件； 三、严把规划审批关。 | 1、建立规划公示制度，对审批的规划许可、规划方案进行网上公示； 2、严格按照控规出具规划设计条件，无控规区域一律不予出具条件。 | 1、建立网上公示制度，对已审批的“两证一书”和规划方案进行公示；（住建委） 2、依据控规出具设计条件。（住建委） 3、对已审批规划方案进行公示；（住建委） 4、编制完成《青阳县控制性详细规划通则》。（住建委） | 完成《青阳县城乡管理办法》制定。（住建委） |  |  |  |
|  | 目标内容 | 目标细化 | 具体内容 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 备注 |
|  | 加强特色塑造 | 一、开展重点区域风貌整治； 二、打造特色商业街区。 | 1、开展县城总体风貌特色设计。 2、做好县城出入口、城市中心、新区等重要区域、地段单体方案设计。 3、打造南部新城商业老街。 | 1、完成县城出入口整治方案设计（住建委） 2、完成雨洪调蓄区等重要区域的景观特色设计（住建委） | 1、开展县城总体风貌特色设计（住建委） 2、完成南部新城商业老街方案设计工作（住建委） 3、启动城市老建筑的外立面改造设计工作（住建委） 4、完成新区雨洪调蓄区特色景观塑造（住建委） | 1、启动县城1—2条主干道两侧建筑外立面改造（住建委） 3、完成老城区外贸大楼等外立面改造工作（中兴置业） | 1、新城商业老街建设初显成效（住建委） |  |
| 二、整洁行动（牵头单位：行政执法局） | 清理各类垃圾 | 一、着重解决重点区域的垃圾清理和设施配套问题 二、全面落实《城市环境卫生质量》和“门前三包”制度。 三、实现定时保洁。 四、加大公厕建设和旱厕改建力度 | 1、全面落实《城市环境卫生质量》和“门前三包”制度。（行政执法局） 2、依据环卫专项规划，优化环境卫生设施的配置。（行政执法局） 3、积极申报项目，升级我县城区垃圾收运系统。（行政执法局） 4、增加清扫面，逐步扩大主次干道机械化清理范围。（行政执法局） |  | 全面落实《城市环境卫生质量》和“门前三包”制度，提升环境卫生质量水平。（行政执法局） | 1、依据环卫专项规划，进一步优化环境卫生设施的配置。（行政执法局） 2、积极申报项目，升级我县城区垃圾收运系统。（行政执法局） 3、增加清扫面，逐步扩大主次干道机械化清理范围。（行政执法局） |  |  |
|  | 整治空中管线 | 一、主干道弱电线路全部入地； 二、次干道逐步实施弱电线路入地； 三、具备条件的主干道实施强电线路入地。 | 1、对城区主次干道未按行业规范和技术标准设置或私拉的弱电线路以及存在安全隐患的其他墙面和空中管线进行全面清理和整治。（住建委） 2、新城区强弱电全部入地，统筹考虑电力、电信、移动、联通、安广网络等强弱电管线，大力推进管线入地同沟共井建设；（住建委） 3、空中管线入地工程完成后，对已经废弃不使用的各类杆架由各权属单位予以拆除；（住建委） | 调查摸底，制定实施方案。（住建委） | 完成临城南路和九子大道强弱电线路入地以及西峰路和天柱路弱电线路入地。（住建委） | 完成富阳路、陵阳路、木镇路、庙前路和蓉溪路弱电线路入地。（住建委） | 完成平岗路、碧桃路和五星路弱电线路入地改造。（住建委） |  |
|  | 整治建筑立面 | 一、开展专项整治活动。 二、实施立面改造。 三、开展临街围墙改造。 | 整治沿街建筑乱吊挂、乱堆放影响市容的突出问题。（行政执法局） |  | 1、推进整治（行政执法局） 2、启动县城1—2条主干道两侧建筑外立面改造设计（住建委） | 1、整治完成（行政执法局） 2、启动县城1—2条主干道两侧建筑外立面改造（住建委 |  |  |
|  | 目标内容 | 目标细化 | 具体内容 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 备注 |
|  | 整治广告 | 加大整治力度 | 依据《广告专项规划》全面清理户外广告、店招店牌问题，做到规范有序，体现特色，美化城市。（行政执法局） |  | 推进整治（行政执法局） | 完成（行政执法局） |  |  |
|  | 治理公共场所卫生 | 一、垃圾清理； 二、卫生保洁； 三、河道治理 | 全面清理市场内外各类垃圾；落实门前三包；开展富阳河治理。（县城市经营公司） | 全年开展每日全天候卫生保洁。（县城市经营公司） | 加强和落实摊位点的门前三包，定期清理富阳河。（县城市经营公司） | 继续加强和落实摊位点的门前三包。（县城市经营公司） | 全面完成富阳河治理。（县城市经营公司） |  |
|  | 创建卫生县城、文明县城 | 加强公民文明素质教育 | 1、创建卫生县城（卫生局） 2、广泛开展《市民文明公约》宣传教育和实践活动。（文明办） | 1、制定方案（卫生局） 2、研究制定市民文明素质提升工程实施方案（文明办） | 1、开展创建活动（卫生局） 2、积极培育践行社会主义核心价值观，通过“讲文明树新风”、“道德讲堂”“文明单位”“五好文明家庭”“小手牵大手”等活动培树市民文明理念，引导市民养成良好的生活方式和行为习惯（文明办） | 1、创建活动（卫生局） 2、发动广大市民积极参与省级文明县城创建，进一步提升市民自我教育、自我管理水平（文明办） | 1、长效机制建立（卫生局） 2、新市民培养机制初显成效，市民文明素质提升成果得到巩固和加强（文明办） |  |
| 三、畅通行动（牵头单位：公安局） | 交通秩序整治 | 一、优化道路组织结构。 二、规范市场秩序。 三、开展综合整治活动。 四、提高路面“见警率”、 “管事率”和“管控率”。 | 1、新建市场停车场；配合交警大队划定道路临时泊位。（县城市经营公司） 2、加强宣传引导，开展机动车、非机动车和行人交通违法综合整治行动，严厉查处违规占道、人车混行等突出问题。（公安局） 3、积极开展城区道路交通安全和交通秩序状况调研，提出问题整改工作建议，配合县住建委和有关部门全面规范交通指示牌、交通护栏、交通标线和相关辅助设施。划定道路停车区域及泊位标线，规划建设公共停车场地。完善县城道路出入口交通设施，规范交通引导和标志标线，提高道路通行能力。（公安局） 4、逐步完善城区交通安全设施建设。（交通局） 5、开展城区交通秩序整治，实施畅通行动。（交通局） 6、积极配合相关部门开展工作。（交通局） | 1、完成市场停车场建设（县城市经营公司） 2、会同有关部门组织开展城区道路交通安全和交通秩序状况调研活动。（公安局） 3、组织开展城区道路交通秩序专项整治行动（公安局） 4、 强化“护学岗”管理模式（公安局） 5、加强整治行动宣传。（公安局） 6、规范现有100处公交停靠站点、青阳汽车站、西门停车场秩序（交通局） | 1、完成交通标线完善和停车泊位划定工作（县城市经营公司）1、积极配合建委等部门完善交通安全设施。在3月、7月、11月组织开展城区交通秩序整治月活动。（公安局） 2、 进一步开展城区交通基础设施建设调研工作。（公安局） 3、 推进文明交通行动计划。（公安局） 4、 全面优化城市交通流组织。（公安局） 5、新增南部新城区公交停靠站点10处（交通局） 6、加强人行道、公园、广场等场所停车管理，重宣传，严查处，确保停放有序。（行政执法局） | 1、配合交警大队开展交通规范活动（县城市经营公司） 2、结合我县公路防控体系建设，智能化交通管理全面推行。结合我县公路防控体系建设，智能化交通管理全面推行。（公安局） 3、严管理，整治交通秩序。（公安局） 4、制订实施县城区农贸城及周边区域的交通拥堵治理方案；（公安局） 5、新增南部新城区公交转换中心和相关配套设施（交通局） | 1、全面完成市场内外交通秩序综合整治（县城市经营公司） 2、完善城区交通微循环系统。（公安局） 3、继续开展城区道路交通秩序整治，巩固成效。（公安局） 4、进一步完善智能交通系统。（公安局） 5、全面推进文明交通计划，组织开展7项宣传活动。（公安局） 6、新增青中出租车停靠点1处（交通局） |  |
|  | 经营秩序整治 | 一、加强摊点管理。 二、合理规划临时市场。 三、加快各类市场建设，划行规市。 四、加强摊点保洁管理。 | 1、加强摊点经营管理；划行归市，统一规划和引导市场布局。（县城市经营公司） 2、出租车管理办法、诚信考核、道路运输从业资格审核（交通局） 3、依照“合理规划，疏堵结合，退路进场，利市便民”的指导思想，以有偿提供公共服务市场的方式彻底解决违规占道经营问题。拟建立9处市场，做到全城无占道经营。（行政执法局） | 1、坚决清理占道经营行为（县城市经营公司） 2、规范现有353辆出租车市场秩序，打击黑头车经营（交通局） | 1、统一规划和引导市场各类经营点布局（县城市经营公司） 2、规范汽车站、县医院2处出租车固定停靠点（交通局） 3、推进整治：依照“合理规划，疏堵结合，退路进场，利市便民”的指导思想，以有偿提供公共服务市场的方式彻底解决违规占道经营问题。拟建立9处市场，做到全城无占道经营。（行政执法局） | 1、继续加强整治市场经营秩序（县城市经营公司） 2、继续推进整治。（行政执法局） | 1、完成集贸市综合治理（县城市经营公司） 2、规范市场秩序（交通局） 3、完成。（行政执法局） |  |
|  | 绿色低碳出行 | 一、推进慢行系统建设。 二、加快绿道建设。 三、规范公交线路、公交站亭、从业人员素质 |  | 1、规范现有5条公交线路、100处公交停靠站点（交通局） | 1、南部新城区10处公交站点建设（交通局） | 1、开通南部新城区公交线路（交通局） | 1、规范市场秩序、运营线路（交通局） |  |
| 四、拆违行动（牵头单位：住建委） | 清查登记 | 全面清查违法建设，建立台账。 | 1、对城区范围内所有建筑进行全面清查，对违法建筑进行登记； 2、对清查出的违法建筑按未批新建、乱搭乱建、超期限临时建筑进行分类； | 完成城区范围内违法建筑的清查登记、分类工作。 |  |  |  |  |
|  | 依法拆除 | 一、整治未批新建； 二、整治乱搭乱建； 三、整治超期临时建筑。 | 1、清理市场内外各类违法建、构筑物，拆除过期临时构筑物（县城市经营公司） 3、按计划对清查出的违法建筑实施专项拆除。（住建委） | 1、调查摸底情况（县城市经营公司） | 1、配合县拆违大队下发违建通知书（县城市经营公司） 上半年拆除城区范围内清查出违法建筑总量的30%；下半年拆除城区范围内清查出违法建筑总量的20%。（住建委） | 1、依法拆除市场内外各类违建物（县城市经营公司） 2、拆除城区范围内清查登记剩余的违法建筑。（住建委） | 1、完成治违工作（县城市经营公司） |  |
|  | 有效控违 | 建立控违、巡查长效机制 | 建立控违、巡查长效机制（住建委） |  |  |  | 建立控违、巡查长效机制（住建委） |  |
| 五、绿化提升行动（牵头单位：住建委） | 增加绿量 | 道路两侧绿化、河道水系绿化、街头游园、休闲广场、主要节点绿化、棚户区改造绿化 | 1、强化道路绿化（住建委）2、建设城镇公园（住建委）3、整治水系绿化（住建委）4、打造园林绿化精品示范工程（住建委） 2、千万亩森林增长工程造林（林业局） | 1、新城区道路临城南路、望华路、富阳南路、芙蓉大道绿化；环城北路、东河西侧绿化、103省道（开发区段）绿化；新增绿地面积52万平方（住建委） 3、千万亩森林增长工程造林4500亩（林业局） | 1、雨洪调蓄区景观绿化，滨湖西路及西侧绿化、望池路道路两侧绿化；12个街头绿地，小游园建设。新增绿地面积35万平方（住建委） 2、千万亩森林增长工程造林4500亩（林业局） | 1、新城区滨湖东路绿化；东河、青通河滨水绿道、沿岸绿化；城北棚户区改造绿地。绿化面积20万平方（住建委） 2、千万亩森林增长工程造林4000亩（林业局） | 1、新城区公园建设；城区道路绿化；开发区绿地建设。绿化面积20万平方（住建委） 2、千万亩森林增长工程造林巩固提高（林业局） |  |
|  | 提升功能 | 道路沿线绿化提升、公园广场绿化提升 | 通过加强对现有园林绿地的改造提升、拆墙透绿、见缝插绿、立体营绿、破硬增绿等多种方式增加绿量（住建委） | 大型停车场周边、天柱路、九子大道、临城路绿化提升，提升面积10.8万平方（住建委） | 木镇路、庙前路绿化提升、新城区道路两侧绿化提升，提升面积10万平方（住建委） | 老城区街头小游园、公园广场绿化提升，提升面积10万平方（住建委） |  |  |
|  | 创建园林县城 | 创建园林县城（林业局、住建委） | 创建园林县城（林业局、住建委） | 制定方案（林业局、住建委） | 开展创建活动（林业局、住建委） 2、完成芙蓉湖综合公园建设（住建委） | 开展创建活动（林业局、住建委） | 长效机制建立（林业局、住建委） |  |
| 六、出口整治行动（牵头单位：住建委） | 完善道路设施 | 一、科学规划县城出入口道路，按照标准完成道路改造； 二、完善县城道路出入口交通设施，规范交通指引和标志标线。 | 1、对于未达到规划要求的县城出入口道路，按照道路改造标准进行综合整治；（住建委） 2、对已达到规划要求的县城出入口道路，加强日常保养、维护，及时修整破损路面；（住建委） 3、合理设置交通信号灯、电子警察、交通标识、警示和指引标牌，施划交通标线和停车标线；（住建委） 4、对陈旧、损坏的交通设施及时进行维护维修。（住建委） | 调查摸底，制定实施方案，完成县城东、西、南入口及天柱北路、临城北路、长龙山北路与环城北路交口交通优化工程设计。（住建委） | 完成县城东、西、南入口以及天柱北路、临城北路、长龙山北路与环城北路交口交通优化工程。（住建委） | 完成天柱南路、临城南路、滨湖西路、滨湖东路、富阳南路、望华路与环城南路交口交通优化工程。（住建委） | 完成天台路与环城南路交口以及青山东路、平岗路、九子东路与环城东路交口交通优化工程。（住建委） |  |
|  | 整治环境卫生 | 一、开展出入口违法建设整治。 二、合理配置环卫设施。 | 1、整体迁移“两车一废”经营户。（行政执法局） 2、做到建设到哪里，环境卫生常态化管理提升到哪里。（行政执法局） |  | 1、推进整治：整体迁移“两车一废”经营户。（行政执法局） 2、完成“做到建设到哪里，环境卫生常态化管理提升到哪里”。（行政执法局） | 完成整体迁移“两车一废”经营户。（行政执法局） |  |  |
|  | 园林绿化 | 县城出入口绿化提升 | 增加出入口周边及通道沿线绿量，提升品质。合理选择树种，采取混交林、植物群落式的栽植手法，乔、灌、花、草结合，形成大绿量、多层次、立体化的绿化景观 |  | 高速入口绿化改造（住建委） |  | 县城出入口、道路交叉口、朱备旅游线路、道路沿线绿化提升，提升面积10万平方（住建委） |  |